CHAGOTGAN

차곳간 딜러앱 기획서

딜러가 자기 차의 상품화 과정·위치·청구서를 한 앱에서 보고, 한 번에 결제하는 무료 앱

작성일  2026년 9월 25일

작성    티와이컴퍼니 (대표 이택영)

단계    1차 기획 — 화면 시안 확인 후 개발 시작

# 1. 한눈에 보기

딜러앱은 차곳간(워시·리페어·휠·체크)을 쓰는 업체들이 쌓는 입고·출고 기록을, 차 주인인 딜러에게 보여 주는 앱입니다. 업체는 이미 차곳간에 입력하고 있으니, 딜러앱은 그 기록을 "딜러 휴대폰 번호" 기준으로 모아서 보여 주기만 하면 됩니다.

핵심 다섯 가지 (이 방에서 확정한 내용) ① 앱은 무료, 카히스토리 조회만 충전해서 쓰기 ② 청구서 · 차량 위치 · 입출고 알림을 앱으로 (문자와 투트랙) ③ 딜러가 자기 차 상품화 진행 과정 보기 ④ 업체끼리 차량번호 기준 위치 공유 (가온 → 리페어 → 브라더) ⑤ 여러 업체 대금 일괄 결제 → 업체별로 나눠 입금

| 정할 것 | 결정 내용 |
| --- | --- |
| 1차 범위 | 다섯 가지 전부 (단, 만드는 순서는 7장처럼 나눔) |
| 앱 형태 | 웹앱과 스토어 앱 둘 다 — 웹앱을 먼저 열고, 같은 화면을 그대로 포장해서 스토어에 올림 |
| 로그인 | 휴대폰 번호 + 인증번호 (비밀번호 없음) |
| 진행 방식 | 기획서 → 화면 시안 → 개발 (세 가지 모두) |

# 2. 누가 무엇을 하나

| 사람 | 하는 일 | 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- |
| 딜러 | 내 차 위치·진행 보기, 알림 받기, 청구서 보고 결제, 카히스토리 조회 | 딜러앱 (휴대폰) |
| 업체 직원 | 입고·출고 입력 (지금과 똑같음) | 차곳간 워시·리페어 등 (모바일) |
| 업체 대표 | 청구서 확정·발송, 받은 돈 확인 | 차곳간 (PC) |
| 차곳간 본사 | 딜러 계정·충전금·수수료 관리, 업체별 지급 확인 | 관제센터 (admin.cgg.co.kr) |

딜러는 따로 입력하는 것이 거의 없습니다. 업체가 입고할 때 적은 "딜러 이름·휴대폰 번호"가 곧 딜러앱의 연결 고리입니다. 그래서 업체 쪽 입고 화면에서 딜러 휴대폰 번호가 정확히 들어가는 것이 가장 중요합니다.

# 3. 기능 자세히

## ① 무료 앱 + 카히스토리 충전 조회

- 앱 설치·가입·모든 기본 기능은 무료.

- 카히스토리(보험개발원 사고·보험 이력)만 "충전금"에서 1건씩 빠지는 방식.

- 충전: 앱에서 카드·계좌이체로 충전 (예: 1만 원 / 3만 원 / 5만 원) → 조회할 때마다 차감.

- 조회 결과는 그 차에 붙어서 저장 → 같은 딜러가 다시 볼 때는 무료로 다시 보기.

- 연동 방법 두 가지 중 선택 (아래 5장 참고): 보험개발원 직접 제휴, 또는 CODEF·하이픈 같은 조회 대행 회사 API.

## ② 알림 투트랙 (앱 알림 + 솔라피 문자)

알림 종류: 입고됨 · 작업 완료/출고 · 목적지 도착 · 청구서 도착 · 결제 완료 · 재검사 알림(체크).

| 딜러 상태 | 보내는 방법 | 비용 |
| --- | --- | --- |
| 앱 설치 + 알림 켬 | 앱 알림만 보냄. 앱 알림이 실패하면 문자로 다시 보냄 | 거의 0원 |
| 앱 설치 안 함 / 알림 끔 | 지금처럼 솔라피 문자(또는 알림톡) | 건당 문자 비용 |
| 청구서 (중요) | 앱 알림 + 문자 둘 다 (업체 설정으로 선택) | 문자 비용 |

→ 딜러가 앱을 많이 깔수록 업체의 문자 비용이 줄어듭니다. 이것이 업체에게 "딜러에게 앱을 권하는 이유"가 됩니다.

## ③ 내 차 상품화 진행 과정

- 차량번호별 카드: 사진, 지금 있는 곳, 단계(입고 → 작업 중 → 출고 → 도착), 들어간 금액.

- 차를 누르면 시간 순서 기록(타임라인): "9/25 10:12 가온진단평가 검사 완료 → 13:40 리페어 입고 → 9/26 브라더광택 입고 …".

- 상품화가 끝난 차(마지막 출고·도착 뒤 딜러가 "상품화 완료" 누르거나 일정 기간 지나면)는 "내 차 관리"로 넘어감.

- 내 차 관리: 성능검사 유효기간(120일) 남은 날, 재검사 알림, 카히스토리 조회 결과, 메모.

## ④ 업체끼리 차량번호 기준 위치 공유

- 각 업체가 차곳간에 입고·출고를 찍으면, 같은 차량번호의 기록이 하나의 줄로 이어짐.

- 공유 범위: 업체 B는 "이 차가 전에 어디 있었고 다음에 어디로 가는지"까지만 봄. 다른 업체의 금액은 보이지 않음.

- 업체 가입 약관에 "차량 이동 정보 공유 동의"를 넣어야 함.

- 딜러는 자기 차의 전체 줄을 다 봄 (금액 포함).

## ⑤ 일괄 결제 → 업체별 나눠 입금

- 딜러가 청구서 탭에서 여러 업체 청구서를 체크 → "한 번에 결제" (예: 리페어 10만 + 가온 20만 + 브라더 30만 = 60만 원).

- 결제는 차곳간 이름으로 한 번 받고, 결제사(PG)의 "지급대행" 기능으로 업체마다 자기 계좌로 나눠 보냄.

- 결제되는 순간 각 업체 청구서에 "수금 완료"가 자동 표시 → 업체가 입금 확인할 필요 없음.

- 계좌이체로 따로 보내는 딜러도 있으니, 기존처럼 업체가 손으로 "수금 완료"를 누르는 길도 남겨 둠.

# 4. 화면 구성 (아래 탭 5개)

| 탭 | 들어가는 내용 |
| --- | --- |
| 내 차 | 진행 중인 차 목록(단계별 필터), 차량번호 검색, 차 상세 타임라인, 사진 |
| 알림 | 받은 알림 모음, 안 읽은 알림 표시, 종류별 필터 |
| 청구서 | 업체별 청구서, 미결제 합계, 체크해서 일괄 결제, 결제 내역, 계산서 발급 여부 표시 |
| 카히스토리 | 충전금 잔액, 충전하기, 차량번호로 조회, 조회했던 기록 |
| 내 정보 | 이름·상사명·휴대폰, 알림 켜기/끄기(종류별), 번호 추가(직원), 로그아웃 |

시작 화면: 휴대폰 번호 입력 → 인증번호 6자리 → 처음이면 이름·상사명 확인 → 내 차 목록.

로그인한 상태에서 뒤로가기를 누르면 바로 나가지 않고 "로그아웃할까요?"를 묻습니다 (차곳간 공통 규칙).

# 5. 바깥 서비스 연결

| 기능 | 쓸 서비스 | 확인할 것 |
| --- | --- | --- |
| 로그인 인증번호 | 솔라피 문자 (이미 사용 중) | 인증 문자 비용 |
| 앱 알림 | 웹앱: 웹 푸시 / 스토어 앱: FCM(구글)·APNs(애플) | 아이폰은 iOS 16.4 이상 + 홈 화면에 추가해야 웹 푸시 가능 |
| 카히스토리 조회 | 보험개발원 카히스토리 제휴 또는 CODEF·하이픈 같은 조회 API | 건당 원가, 계약 조건 — 문의 필요 |
| 충전·결제 | 토스페이먼츠 (결제 + 지급대행) | 카드 수수료, 지급대행 월 이용료·건당 수수료, 업체(셀러) 등록 심사 |
| 자료 저장 | 수파베이스 (워시와 같은 곳) | 딜러가 자기 자료만 보게 막는 보안 규칙 |
| 화면 주소 | 클라우드플레어 | 주소 제안: dealer.chagotgan.co.kr |

주의 — 돈을 나눠 보내는 부분 차곳간 통장으로 돈을 받아서 손으로 업체에 나눠 보내면 법(전자금융) 문제가 생길 수 있습니다. 그래서 결제사의 지급대행 서비스를 쓰는 구조로 잡았습니다. 실제 계약 전에 결제사 담당자에게 "여러 업체 대금 일괄 결제 후 분배" 구조가 되는지 꼭 확인하세요.

# 6. 자료 연결 구조 (쉽게)

워시에 이미 있는 자료를 그대로 쓰고, 딜러앱용으로 몇 가지만 더합니다.

| 자료 이름 | 들어가는 것 | 새로 만듦? |
| --- | --- | --- |
| 딜러 | 이름, 휴대폰, 상사명, 알림 설정, 앱 알림 주소 | 새로 (워시 딜러 명단과 번호로 연결) |
| 차량 이동 기록 | 차량번호, 업체, 입고/출고/도착, 시각, 사진 | 워시 입출고 기록을 모아 보는 창 |
| 청구서 | 업체, 딜러, 월, 금액, 계산서 여부, 결제 상태 | 워시 청구 자료에 결제 상태만 추가 |
| 결제 | 결제 번호, 합계, 업체별 나눈 금액, 지급 상태 | 새로 |
| 충전금 | 딜러별 잔액, 충전·사용 내역 | 새로 |
| 카히스토리 결과 | 차량번호, 조회일, 결과 요약 | 새로 |

# 7. 만드는 순서

| 단계 | 내용 | 끝나면 되는 것 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 로그인(인증번호) + 내 차 목록 + 차 상세 타임라인 | 브라더·대경광택 딜러가 자기 차 진행을 봄 |
| 2단계 | 앱 알림 + 문자 투트랙 | 문자 비용 줄이기 시작 |
| 3단계 | 청구서 보기 + 업체 간 위치 공유 | 가온 → 리페어 → 브라더 줄이 이어짐 |
| 4단계 | 결제 + 일괄 결제·업체별 지급 | 수금 자동 완료 |
| 5단계 | 카히스토리 충전·조회 | 딜러앱 수익 시작 |
| 6단계 | 스토어 앱 포장 (플레이스토어 → 앱스토어) | 검색해서 설치 가능 |

1·2단계는 지금 있는 워시 자료만으로 바로 할 수 있습니다. 4·5단계는 결제사·카히스토리 계약이 필요해서, 개발과 동시에 계약 문의를 먼저 넣어 두는 것이 좋습니다.

# 8. 대표님이 정해 주실 것

- 딜러앱 주소: dealer.chagotgan.co.kr 로 할지, app.chagotgan.co.kr 안에 넣을지

- 앱 알림이 간 딜러에게 문자를 생략할지 (비용 절감) / 청구서만은 문자도 같이 보낼지

- 상품화 완료 기준: 딜러가 직접 누름 / 마지막 출고 후 며칠 지나면 자동

- 카히스토리 조회 판매가 (원가 확인 후)

- 일괄 결제 수수료를 누가 낼지: 업체 / 딜러 / 차곳간

- 다른 업체 기록을 딜러에게 보여 줄 때, 차곳간을 안 쓰는 업체 구간은 "외부"로 표시할지

# 9. 참고한 자료

토스페이먼츠 지급대행 기본 정책 — tosspayments.com/blog/articles/30365

토스페이먼츠 개발자센터 지급대행 — docs.tosspayments.com/guides/v2/payouts

CODEF 카히스토리 사고이력조회 API — developer.codef.io/products/car/accidents

iOS 웹 푸시 (OneSignal 안내) — documentation.onesignal.com/docs/ko/web-push-for-ios